# 卤化物固态电解质 RAG 问答系统 — 项目交接文档

写给下一位接手的 AI / 开发者：读完本文你应能像原作者一样继续推进本项目。

本文是"活文档"，重大变更后请同步更新（当前版本 v1.0，2026-09）。

文档不含任何密钥/口令值，凭据位置见第 8 节。

────────────────────────────────────────

## 1. 项目一句话与现状

北京化工大学大创项目：面向卤化物固态电解质（HSSEs）领域的 RAG 知识问答系统。

用户中文提问 → 混合检索本地文献库 → DeepSeek 严格依据片段生成带 [编号] 引用的答案。

当前状态（2026-09）：

• 已上线公网服务（腾讯云 2核4G Ubuntu 22.04，Gradio 网页，systemd 托管，每周 arXiv 定时追踪）

• 代码全部开源在 GitHub（仓库名暂为 -，建议改名）

• 核心指标：12 题 Top-3 检索召回率 100%（目标 80%），响应 1~3 秒（目标 ≤15 秒）

• 已上线功能：RAG 问答、多轮对话、引用片段核验（含页码）、参考文献导出（GB/T 7714/BibTeX）、

问答记录下载、化学感知查询、材料对比表、性能排行榜、用户上传、知识库自生长（LLM 抽取+人工确认）、

arXiv 每周追踪、使用指南页

## 2. 目录结构与关键文件

app.py                    Gradio 网页主程序（界面/事件绑定/使用指南文案 GUIDE_MD）

启动问答网页.bat          Windows 一键启动（本地模式）

src/

ingest.py               PDF 抽取+清洗+化学式归一化+按页分块 → data/chunks.jsonl

build_db.py             嵌入+写 Chroma（标题拼接嵌入策略）

qa.py                   核心引擎 RAGEngine：混合检索/Reranker/追问改写/流式生成/参考文献去重

materials_db.py         结构化材料表解析 + 化学感知查询 + 材料对比（不走 LLM，确定性回答）

citations.py            参考文献格式化（GB/T 7714 自组装 / BibTeX 走 doi.org）

user_upload.py          上传 PDF 处理流水线（与 ingest 同标准）

auto_extract.py         知识库自生长：LLM 抽取性能数据→待确认队列→确认入表

arxiv_watch.py          arXiv 新文献抓取（服务器 systemd timer 每周一 06:30 执行）

textfmt.py              显示层美化：ASCII 化学式 → 上下标（Li3YCl6 → Li₃YCl₆）

pdfs/                     核心文献（版权原因不入 git）+ manifest.csv（25 篇清单+DOI）

data/

chunks.jsonl            全部文本块（入 git，可复建向量库）

curated/                人工校准数据表（review_table1 性能汇总；user_contributed 为运行时生成）

test_questions.json     评估题集（12 题，待扩充）

chroma_db/              向量库（构建产物，不入 git）

deploy/

setup_server.sh         Ubuntu 一键部署

DEPLOY.md               部署文档（读它即可独立部署新实例）

requirements-server.txt 服务器最小依赖（不锁版本）

结题报告v1.md             结题报告初版（持续更新）

.env                      DeepSeek 密钥（仅本地，不入 git，见第 8 节）

## 3. 检索管线（核心，改动前先读懂）

RAGEngine.retrieve() 的完整链路，顺序和权重都是有血的教训换来的，不要随意调整：

1. 全局向量排序（MiniLM 多语言，标题拼接嵌入）权重 1.0，取 20 条

2. 化学式精确匹配分支：对问题中每个化学式 $contains 过滤后向量排序，权重 2.0，各取 10 条

（向量模型分不清 Li3YCl6 / Li3ScCl6，这是召回率 33%→58% 的关键）

3. 结构化数据分支：化学式 + source=curated 双重过滤，权重 2.5，各取 3 条

（人工校准表是事实源，单项指标查询靠它，58%→更高）

4. 三路 RRF 融合（k=60），取前 12 候选

5. bge-reranker-base 精排，精排结果作为第三个投票者再次 RRF（权重 1.5），不是直接覆盖

（直接覆盖会让通用精排压制领域信号，曾导致 100%→75% 回退）

6. 同源多样性约束：每个来源最多 2 席，取最终 top_k

（防止关键词密集的表块挤占全部席位）

显示层与检索层分离：语料和查询统一 ASCII（Li3YCl6）保证匹配；

textfmt.prettify() 仅在显示时转上下标（Li₃YCl₆），用显式元素表防误伤（IceyT520 不会被转换）。

## 4. 关键设计决策（以及为什么）

| 决策 | 原因 |
| --- | --- |
| 嵌入用 paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2 而非申报书的 all-MiniLM-L6-v2 | 中文提问检索英文文献，L6 是纯英文模型 |
| 人工校准 Table 1（55 种材料，一行一材料一块） | 双栏 PDF 表格抽取必乱（曾致 LiTaOCl4 错答）；行级块保证单项查询不被同块其他材料稀释 |
| 化学式归一化为 ASCII 而非申报书说的下标 | 用户键盘输入就是 ASCII；嵌入分词更稳定；显示层再转回下标 |
| 追问先改写为独立问题（few-shot 提示词） | DeepSeek 会把上轮答案误当用户约束（"球磨法合成的…"污染查询） |
| Gradio 而非申报书写的 Jupyter | 用户选择；Notebook 仍保留在 notebooks/ 作为申报书交付物 |
| chroma 库用相对路径 + os.chdir(PROJECT_ROOT) | chromadb 1.x Rust 后端对非 ASCII 绝对路径有 bug（索引文件写不出，库静默损坏） |
| 服务器依赖不锁版本 + CPU 版 torch | 本机冻结版本（py3.13）在服务器 py3.10 装不上；Linux PyPI torch 附带数 GB CUDA 包 |

## 5. 经验教训（踩坑全记录）

数据处理

1. 出版商水印会嵌入零宽空格（pubs.​acs.​org）且被双栏打碎，行级正则清不掉——

必须"行级过滤 + 合并后模式清除"两级处理（ingest.py _POST_MERGE_WATERMARKS）。

2. Science.org 的 PDF 用 U+2003 em 空格而非普通空格，匹配前先统一空白字符（_ODD_SPACES）。

3. pymupdf4llm 会把化学式拆成 LaTeX 片段（Li$_3$MCl$_6$），破坏精确匹配——评估后未采用（召回 92%<100%）。

4. Crossref 标题嵌 HTML 标签（Li\n<sub>3</sub>\nYCl）——citations.py 的 _clean_meta_text 专门清理，

且"数字+空格+元素符号"的空格是标签断口要合并（Li3 YCl6→Li3YCl6）。

检索与生成

5. Python 正则 \b 把中文字符当单词字符——中文语境提取化学式必须用 (?<![A-Za-z0-9])。

6. 通用 Reranker 偏爱关键词密集文本（数据表），直接覆盖会压制领域排序——精排只能当"投票者"。

7. LLM 参考文献列表会按片段重复列同一文献——生成后按来源去重 + 正文编号重映射 + 相邻编号折叠。

8. 参考文献标题分割正则必须兼容 **参考文献：** 等 Markdown 写法。

工程与环境

9. chromadb 1.x 中文绝对路径写不出 HNSW 索引（见第 4 节）；判断 DB 是否损坏：新进程 count() 是否报

Error loading hnsw index；修复就是删除重建（前台运行！）。

10. 在 kimi-code 后台任务里跑建库脚本会导致索引文件不完整（进程组被杀时 flush 中断）——

建库/评估一律前台跑。

11. 服务器 pip 装机：先装 CPU 版 torch（download.pytorch.org/whl/cpu），再装其余；

audioop-lts 之类 3.13 专属包要加 ; python_version >= "3.13" 标记。

12. arXiv API 对频繁请求返回 406 软封禁——浏览器 UA + 指数退避（8s/20s）+ 失败保留旧缓存。

13. Gradio 版本差异大（type 参数移除、theme/css 移到 launch()、BarPlot 无 vertical、

auth 是表单登录而非 HTTP Basic）——升级 Gradio 前先在本地全功能验证。

14. Windows 控制台 GBK 乱码只是显示问题；Python 脚本统一 -X utf8 或确保文件 UTF-8。

15. 用户会在编辑器里手动改代码（曾覆盖掉清洗逻辑并引入崩溃）——发现行为异常先 diff 文件，

并与使用者约定"改动通过对话进行"。

发布与安全

16. 申报书含手机号/邮箱，公开仓库前必须移出（已入 .gitignore）；密钥只在 .env，绝不入 git。

17. 公网部署必须有访问口令（防刷 API 额度）+ 上传口令（防无关文件入库）。

## 6. 常用操作手册

本地开发（Windows, Git Bash）

.venv/Scripts/python src/ingest.py          # 重建文本块(pdfs/ 有新文献后)

.venv/Scripts/python src/build_db.py        # 重建向量库(前台! 约3分钟)

.venv/Scripts/python -X utf8 src/evaluate.py  # 跑评估(改检索逻辑后必跑)

.venv/Scripts/python -X utf8 src/qa.py "问题"  # 命令行问答

.venv/Scripts/python app.py                 # 本地网页 http://127.0.0.1:7860

部署到服务器（任何代码改动后）

用 paramiko/SFTP 同步改动文件到 /home/ubuntu/hsse/，然后：

# 若 chunks.jsonl 变了, 先重建库:

cd /home/ubuntu/hsse && rm -rf data/chroma_db && .venv/bin/python src/build_db.py

sudo systemctl restart hsse-web        # 重启服务

sudo journalctl -u hsse-web -f         # 看日志排错

每次部署后必须做外网验证（gradio_client 登录 → 问 3 类问题：常规/化学感知/对比）。

改访问口令：编辑 /etc/systemd/system/hsse-web.service 的

HSSE_ACCESS_PASSWORD / HSSE_UPLOAD_PASSWORD，然后 sudo systemctl daemon-reload && sudo systemctl restart hsse-web。

arXiv 追踪：服务器已有 hsse-arxiv.timer（每周一 06:30）。手动拉取：

.venv/bin/python src/arxiv_watch.py --fetch --days 30。

## 7. 待办与后续方向（按优先级）

1. 补齐 6 篇订阅受限文献（清单见 pdfs/manifest.csv 中 status=manual_needed 的行，

含 Nature 2023 LaCl3、EES 2020 综述等；放入 pdfs/ 后跑 ingest+build_db 即可）

2. 扩充评估题集至 20+ 题（与导师共同出题）；系统标注引用准确率（目标 ≥90%）

3. 视觉模型解析论文图表（GLM-4V 免费额度已调研，尚未实施）

4. 用户权限隔离（目前所有上传共享一个库）

5. 仓库改名（当前仓库名为 -，改后需更新远程地址）

6. 方法论推广至其他材料体系（硫化物电解质、钠电池）

## 8. 凭据位置（值不写在本文）

| 凭据 | 存放位置 |
| --- | --- |
| DeepSeek API Key | 本地 .env（gitignored）；服务器同名文件 /home/ubuntu/hsse/.env |
| 服务器 SSH | 询问项目负责人（用户名 ubuntu） |
| 网页访问/上传口令 | 服务器 /etc/systemd/system/hsse-web.service 内；项目组内部发放 |

原则：凭据永不出现在 git 仓库、公开文档和聊天截图中。

## 9. 协作约定

• 任何检索/解析逻辑改动：先跑 evaluate.py 确认 12/12 无回归，再提交。

• 部署后必做外网验证：服务重启 ≠ 功能正常， gradio_client 实测三类问题。

• 代码改动走对话/PR：避免本地静默修改导致逻辑被意外覆盖。

• commit message 写清"为什么"：本仓库的 commit 历史就是最好的演进日志。

• 更新本交接文档：每完成一个里程碑（新功能/新部署/新坑），回写第 5、7 节。